

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИЗМАЙЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.10.2023 | № | 75-А |

р.п.Измайлово

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение» Барышского района**

**Ульяновской области**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» от 13.02.2023г № 13-А «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области, Уставом муниципального образования «Измайловское городское поселение», п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области (Приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования (опубликования).

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.М. Винокуров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

от 10.10.2023 №75-А

**Муниципальная программа**

**« Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение»**

**Барышского района Ульяновской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик–координатор муниципальной программы) | муниципальный заказчик муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | -сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;  - увеличение пропускной способности сетей;  - уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;  - уменьшение потребления энергоресурсов;  - увеличение потребителей коммунальных услуг;  - уменьшение износа конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - увеличение протяженности отремонтированных водопроводных сетей;  - обеспечение бесперебойного водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 - 2026 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2023-2026 годах из муниципального бюджета составит 850,0 тыс. рублей:  2023 год - 250,0 тыс. рублей,  2026 год - 200,0 тыс. рублей  2025 год – 200,0 тыс. рублей  2026 год – 200,0 тыс. рублей |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы | не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечить безаварийное вхождение в ОЗП и прохождение ОЗП предприятиями ЖКХ;  - создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан в отопительный период;  - повысить качество предоставления ЖКУ;  - снизить потери и повысить энергосбережение ЖКУ. |

**1. Введение**

Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, недопущения срыва прохождения отопительного сезона организациями жилищно-коммунального комплекса.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также развития водопроводно-канализационного хозяйства в МО «Измайловское городское поселение» можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населённых пунктов МО «Измайловское городское поселение».

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в МО «Измайловское городское поселение» можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения:

- существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в том числе сетей;

- дефицит питьевой воды в отдельных населённых пунктах;

- технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям ряда населённых пунктов МО «Измайловское городское поселение».

Все эти причины ведут к ухудшению качества воды и могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека.

Программа предусматривает:

- улучшение состояния санитарно-защитных зон источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- проведение реконструкции, модернизации и ремонта объектов водоснабжения, восстановление дебита водозаборных скважин, направленных на обеспечение надёжности их работы;

- внедрение новых технологий очистки (доочистки) питьевой воды.

Жилищный фонд муниципального образования «Измайловское городское поселение» составляет – 60 тыс. кв. м, 48 многоквартирных жилых домов.

Услуги по водоснабжению населению предоставляются ООО «Поселение».

Источником водоснабжения муниципального образования «Измайловское городское поселение» являются 3 водозабора подземной воды, состоящие из 3 артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет 38 км.

Канализационных сетей 17 км.

ОАО «УльяновскЭнерго» через электрические сети ООО «ВОЛГАЭНЕРГО» ПАО «Россети Волга» – осуществляет деятельность по электроснабжению, ООО «Энерготранссеть».

Муниципальное образование «Измайловское городское поселение» газифицировано.

**2. Организация управления реализации муниципальной программы.**

Организация управления реализацией муниципальной программой осуществляется Администрацией муниципального образования «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными Постановлением администрации МО «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области от 13.02.2023г № 13-А «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Перечень целевых индикаторов, система мероприятий и перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации программы, приведены в приложениях 1, 2, 3 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

**Перечень целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования | % | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| 2. | увеличение пропускной способности сетей | % | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
| 3. | уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры | % | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
| 4. | - уменьшение потребления энергоресурсов | % | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| 5. | увеличение потребителей коммунальных услуг | % | Не менее 80 | Не менее 90 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| 6. | уменьшение износа конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирных домов | % | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

**Система мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. | | | | |
|  |  |  | начала | окончания |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Приобретение водоразборных колонок в населенные пункты МО | Администрация МО «Измайловское городское поселение», ООО «Поселение» | 2023 | 2026 | - | - | 1) процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом (%) – не менее 100% к плану ;  2) доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества (%) – к 2026 году не менее 40%. | бюджетные ассигнования бюджета МО | 300,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Покупка глубинных насосов | Администрация МО «Измайловское городское поселение», ООО «Поселение» | 2023 | 2026 | - | - | бюджетные ассигнования бюджета МО | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Ремонт водопроводной сети | Администрация МО «Измайловское городское поселение», ООО «Поселение» | 2023 | 2026 | - | - | бюджетные ассигнования бюджета МО | 350,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Софинансирование программы «Развитие ЖКХ МО «Барышский район» | Администрация МО «Измайловское городское поселение», ООО «Поселение» | 2023 | 2026 |  |  | бюджетные ассигнования бюджета МО | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  |  |  |  |  |  | 850,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

**Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | |
| 1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | обеспечение безаварийного вхождения в ОЗП и прохождение ОЗП предприятиями ЖКХ | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в отопительный период | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | повышение качества предоставления ЖКУ | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 4 | снижение потерь и повышение энергосбережения ЖКУ | | % | 80% | 90% | 100% | | 100% |