АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИЗМАЙЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.12.2024 | № | 103-А |
| --- | --- | --- |

р.п. Измайлово

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение»

Барышского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение»  (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» №15- А от 15.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Измайловское городское поселение».

2.1.Постановления   администрации   муниципального   образования

«Измайловское городское поселение» № 24-А от 02.03.2020  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования «Измайловское городское  поселение».

2.2.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 58-А от 02.06.2020 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.3.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 124-А от 10.12.2020 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.4.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 54-А от 15.11.2021 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.5.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 5-А от 10.02.2021 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.6.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 105-А от 07.11.2022 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.7.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 129-А от 19.12.2022 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.8.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 76-А от 10.10.2023 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.9.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 47-А от 17.06.2024 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.10.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 82-А от 17.10.2024 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.11.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» № 97-А от 22.12.2023 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 24-А от 02.03.2020)».

2.12.Постановления  администрации  муниципального   образования «Измайловское городское поселение» № 2-А от 27.01.2021  «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие водоснабжения в МО «Измайловское городское поселение».

2.13.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» №53-А от 15.11.2021 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 2-А от 27.01.2021)».

2.14.Постановления администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» №130-А от 19.12.2022 « О внесении изменений в постановление администрации (№ 2-А от 27.01.2021)».

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года, но не ранее чем после дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста-эксперта администрации Батманову С.А

Глава администрации                                                              А.М.Винокуров

Шмелева М.А

54-2-19

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

МО « Измайловское городское

поселение

от 02.12.2024   № 103-А

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение»

Барышского района Ульяновской области

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Измайловское городское поселение»

- Оценка текущего состояния жилищно-коммунального  муниципального  образовании «Измайловское городское поселение»

По итогам 2023 года в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Измайловском городском поселение отмечается:

1) увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до 95,8 процента;

2) снижение объема потерь воды в системах водоснабжения, до 26,04 процента;

3) сокращение количества энергетически неэффективных светильников наружного освещения, до 1,4 процента.

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Измайловском городском поселении являются:

1) высокий уровень энергетически неэффективных систем наружного освещения;

2) недостаточное количество мест накопления ТКО, обустроенных в соответствии с санитарными правилами и нормами;

3) не ухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы.

4) высокий износ водопроводных и канализационных сетей,  очистных сооружений;

Причинами указанных проблем являются:

- недостаток бюджетных средств;

2.)низкая энергетическая эффективность зданий, что приводит к увеличению коммунальных платежей и дополнительной нагрузке на местный бюджет;

В сфере  благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» мероприятия, направленные:

- организация озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства  лесонасаждений,  расположенных в границах поселения.

-организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

-содержание мест захоронения

-благоустройство территории освещенной лыжной трассы с устройством площадки для мини-футбола.

2. Описание приоритетов и целей жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Измайловское городское поселение» в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами социально-экономического развития Измайловского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Измайловское городское поселение"  являются:

-расширение возможностей граждан по улучшению жилищных условий и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

-экологическое оздоровление водных объектов и защита населения, инфраструктуры от негативного воздействия загрязненных сточных вод;

-благоустройство и озеленение территории поселения.

Стратегической  целью  муниципальной  программы  является  обеспечение комфортной  и  безопасной  среды  для  жизни  населения  на  территории муниципального образования «Измайловское  городское  поселение».

3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей муниципальной программы муниципального образования Барышский район»

Муниципальная программа взаимосвязана с постановлением администрации муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области от 29.11.2024№ 945-А «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области».

4. Описание задач жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности и способов их эффективного решения

Задачами в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Измайловском городском  поселении осуществляются мероприятия, направленные:

- на  ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение);

- на организацию озеленения и благоустройства территории поселения.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности  муниципального образования «Измайловское городское поселение» Барышского района

Ульяновской области»

| Куратор муниципальной программы | Винокуров Александр Михайлович-глава администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист-эксперт администрации муниципального образования «Измайловское городское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Обеспечение комфортной и безопасной среды на территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют |
| Показатели муниципальной программы | 1.Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей территории Измайловского городского поселения. 2.Доля благоустройства территории Измайловского городского поселения к общей площади поселения. 3.Площадь территории поселения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Измайловское городское поселение» на обеспечение муниципальной программы в 2025 - 2030 годах составляет 609,2тыс. рублей, в том числе: в 2025 году - 105,2 тыс. рублей; в 2026 году — 100,0 тыс. рублей; в 2027 году — 101,0 тыс. рублей; в 2028 году — 101,0 тыс. рублей; в 2029 году —101,0 тыс. рублей; в 2030 году — 101,0 тыс. рублей. |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа связана с муниципальной программой Развитие жилищно-коммунального и повышение энергетической эффективности Барышского района |

Приложение  1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Измайловское городское поселение»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной среды на территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей территории Измайловского городского поселения. | + | % | 5 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Барышского района» |
| 2 | Доля благоустройства территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» к общей площади поселения. | + | % | 10 | 10 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 35 |  |  |

Приложение  2

к Программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Измайловское городское поселение»»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы1 | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы2 | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства и повышение энергетической эффективности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации, муниципального учреждения) | Администрация муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  |
| 1.1. | Ремонт водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Измайловское городское поселение» | Создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, бесперебойная подача холодной воды населению, снижение потерь и повышение энергосбережения поселения | Увеличение протяженности отремонтированных водопроводных сетей. |
| 1.2. | Благоустройство территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» | Повышения уровня благоустройства территории Измайловского городского поселения, обеспечение благоустройства мест массового отдыха, соблюдение санитарных норм и правил содержания мест общего пользования | Увеличение уровня благоустройство территории поселения. |

Приложение  3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Измайловское городское поселение»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно –коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Всего, в том числе: | 3840000000 | 609,2 | 105,2 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840000000 | 606,8 | 105,2 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Всего, в том числе: | 3840100000 | 609,2 | 105,2 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840100000 | 609,2 | 105,2 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 1.1. | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Всего, в том числе: | 3840180300 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840180300 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Всего, в том числе: | 3840300000 | 309,2 | 55,2 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840300000 | 309,2 | 55,2 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2.1 | Содержание памятников муниципального образования «Измайловское городское поселение» | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Всего в том числе: | 3840303300 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840303300 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1 | Благоустройство территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Всего в том числе | 3840305300 | 189,2 | 35,2 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840305300 | 189,2 | 35,2 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |

Приложение  4.1

к Программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  муниципального образования «Измайловское городское поселение

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации, муниципальное учреждение | Администрация муниципального образования «Измайловское городское поселение» ведущий специалист-эксперт администрации |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отсутствуют |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя1 | Признак возрастания (убывания, динамики) значен я показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя2 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации, муниципального учреждения, ответственного за и достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель. «Обеспечение комфортной и безопасной среды на территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей территории Измайловского городского поселения. | ММП | + | % | 5 | 2024 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Администрация «Измайловское городское поселение» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) «3» |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия , связанные с проведение работ по ремонту водопроводных и канализационных сетей . | Осуществление текущей деятельности | 3840180300 | т.р. | 600,0 | 2024 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства и повышение энергетической эффективности» |  |  | Всего, в том числе: | 3840100000 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840100000 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1. | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Всего, в том числе: | 3840181300 3840180300 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840180300 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

4. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | возрастания | км |  | Отчет об исполнении бюджета | Администрация «Измайловское городское поселение» |

5. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчета значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение протяженности отремонтированных водопроводных сетей. | возрастания | км |  | Отчет об исполнении бюджета | Администрация «Измайловское городское поселение» |

Приложение  4.2

к Программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  муниципального образования «Измайловское городское поселение

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации, муниципальное учреждение | Администрация муниципального образования «Измайловское городское поселение» ведущий специалист-эксперт администрации |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отсутствуют |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя1 | Признак возрастания (убывания, динамики) значен я показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя2 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации, муниципального учреждения, ответственного за и достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель. «Обеспечение комфортной и безопасной среды на территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.Благоустройство территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля благоустройства территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» к общей площади поселения | МП | + | % | 10 | 2024 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Администрация муниципального образования «Измайловское городское поселение» Барышского района» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) «3» |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия , связанные с проведением работ по благоустройству территории поселения. | Осуществление текущей деятельности | 3840300000 | т.р. | 309,2 | 2024 | 55,2 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |

3. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов |  | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | Администрация «Измайловское городское поселение» |  | Всего, в том числе | 3840305300 | 309,2 | 55,2 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840305300 | 309,2 | 55,2 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.1 | Содержание памятников муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  | Администрация «Измайловское городское поселение» | Всего, в том числе | 3840303300 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840303300 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.2. | Благоустройство территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» |  | Администрация МО «Измайловское городское поселение» | Всего, в том числе: | 3840305300 | 189,2 | 35,2 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840305300 | 189,2 | 35,2 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |

4. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» | возрастания | % | Рассчитывается исходя из фактически благоустроенной площади | Отчет об исполнении бюджета | Администрация муниципального образования «Измайловское городское поселение» |

5. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчета значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство территории муниципального образования «Измайловское городское поселение». | возрастания | Т.р |  | Отчет об исполнении бюджета | Администрация муниципального образования «Измайловское городское поселение» |